# LH Portas

Resumo Tecnico do Ecossistema Digital

Cliente: LH Portas  |  Data: 06/07/2026

Secoes 1 a 4 por fase (sem valores). Precificacao consolidada somente ao final do documento.

# Fase 1 — Mini site profissional para presenca digital

## 1. Resumo do Projeto

Nome do projeto: LH Portas — Mini site profissional para presenca digital

Objetivo de negocio: Estabelecer a presenca digital profissional da LH Portas — identidade, servicos e canais de contato. Primeiro passo da transformacao digital.

Tipo de sistema: Mini site estatico profissional — mobile-first, identidade da marca.

## 2. Escopo Funcional

A — Identidade e perfil

Adaptacao visual; hero; 3-4 servicos; tema claro/escuro.

B — Contato e conversao

Ate 6 CTAs; WhatsApp; icones sociais; animacoes mobile.

C — SEO e metricas

Meta tags, Open Graph, GA4 com eventos de clique.

D — Publicacao

Deploy SSL, DNS, testes mobile, 1 rodada ajustes.

## 3. Stack Tecnica Sugerida

| Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- |
| HTML5 + CSS3 + JS vanilla | Leve, rapido, sem dependencia de build. |
| Font Awesome + Google Fonts | Icones e tipografia profissional. |
| Netlify / Vercel + GA4 | Hospedagem e metricas. |

## 4. Estimativa de Tempo

| Atividade | Tempo |
| --- | --- |
| Alinhamento e assets | 2 horas |
| Identidade + hero + servicos | 5 horas |
| CTAs | 2 horas |
| SEO + GA4 | 4 horas |
| Deploy + DNS | 3 horas |
| Testes + ajustes | 4 horas |
| Total da fase | 20 horas |

# Fase 2 — Landing page de campanha

## 1. Resumo do Projeto

Nome do projeto: LH Portas — Landing page de campanha

Objetivo de negocio: Converter trafego de anuncios em leads com CTA unico e foco em conversao.

Tipo de sistema: Pagina estatica de alta conversao para trafego pago.

## 2. Escopo Funcional

A — Conversao

Hero, problema/solucao, beneficios, prova social, CTA final.

B — Captura

Formulario leads; UTM; evento conversao GA4.

C — Visual

Layout premium, animacoes suaves, mobile perfeito.

## 3. Stack Tecnica Sugerida

| Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- |
| HTML5 + Tailwind CSS | Layout premium responsivo. |
| Netlify Forms / Formspree | Captura sem backend no MVP. |
| GA4 + pixels | Conversao Ads. |

## 4. Estimativa de Tempo

| Atividade | Tempo |
| --- | --- |
| Briefing e copy | 4 horas |
| Layout + animacoes | 12 horas |
| Formulario | 6 horas |
| Prova social | 6 horas |
| GA4 | 4 horas |
| Deploy + testes | 4 horas |
| Ajustes | 4 horas |
| Total da fase | 40 horas |

# Fase 3 — Sistema financeiro

## 1. Resumo do Projeto

Nome do projeto: LH Portas — Sistema financeiro

Objetivo de negocio: Controle de entradas, saidas e categorias — substituir planilhas.

Tipo de sistema: Aplicacao web com login e dashboard.

## 2. Escopo Funcional

A — Lancamentos

CRUD entrada/saida; categorias; filtros.

B — Dashboard

Saldo, graficos, caixa do dia, export CSV/PDF.

C — Plataforma

Auth 2 usuarios; painel mobile.

## 3. Stack Tecnica Sugerida

| Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- |
| Supabase | Banco + auth; base do ecossistema. |
| Next.js / React | Painel administrativo. |
| Chart.js | Graficos financeiros. |

## 4. Estimativa de Tempo

| Atividade | Tempo |
| --- | --- |
| Modelagem | 8 horas |
| CRUD | 20 horas |
| Dashboard | 16 horas |
| Auth | 10 horas |
| Export | 8 horas |
| Caixa dia | 8 horas |
| Testes | 10 horas |
| Deploy | 5 horas |
| Total da fase | 85 horas |

# Fase 4 — CRM pos-venda

## 1. Resumo do Projeto

Nome do projeto: LH Portas — CRM / Prontuario pos-venda

Objetivo de negocio: Historico de cliente e follow-up pos-venda — nao perder ninguem apos a venda.

Tipo de sistema: Aplicacao web com prontuario, tarefas e alertas.

## 2. Escopo Funcional

A — Prontuario

Cadastro, origem lead, timeline, busca.

B — Pos-venda

Tarefas, etapas, alertas sem contato.

C — Plataforma

3 usuarios; importacao CSV 200 registros.

## 3. Stack Tecnica Sugerida

| Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- |
| Supabase + RLS | Dados seguros por usuario. |
| Next.js / React | Timeline e prontuario. |

## 4. Estimativa de Tempo

| Atividade | Tempo |
| --- | --- |
| Modelagem | 12 horas |
| CRUD + timeline | 28 horas |
| Tarefas | 20 horas |
| Dashboard | 12 horas |
| Auth | 12 horas |
| Import CSV | 10 horas |
| Testes | 14 horas |
| Deploy | 12 horas |
| Total da fase | 120 horas |

# Fase 5 — Emissao de NF

## 1. Resumo do Projeto

Nome do projeto: LH Portas — Emissao NF-e e NFS-e

Objetivo de negocio: Emissao fiscal integrada ao financeiro; NFS-e servicos + NF-e produtos.

Tipo de sistema: Backend fiscal + painel de emissao.

## 2. Escopo Funcional

A — Fiscal

Cadastro emitente, certificado, produtos/servicos.

B — Emissao

NFS-e + NF-e; historico; XML/PDF.

C — Integracao

Financeiro automatico; alertas certificado.

## 3. Stack Tecnica Sugerida

| Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- |
| API Nuvem Fiscal / Focus NFe | Emissao homologada. |
| Node.js ou Python | Backend fiscal. |
| Supabase + painel React | Historico e interface. |

## 4. Estimativa de Tempo

| Atividade | Tempo |
| --- | --- |
| Levantamento fiscal | 12 horas |
| NFS-e | 40 horas |
| NF-e | 35 horas |
| Painel | 30 horas |
| Cadastro | 15 horas |
| Integr. financeiro | 20 horas |
| Homologacao | 20 horas |
| Ajustes | 8 horas |
| Total da fase | 180 horas |

# Precificacao e Valores — Consolidado

Todos os calculos de valor estao concentrados nesta secao final.

## Estimativa de tempo total

| Fase | Modulo | Horas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mini site profissional para presenca digital | 20h |
| 2 | Landing page de campanha | 40h |
| 3 | Sistema financeiro | 85h |
| 4 | CRM pos-venda | 120h |
| 5 | Emissao de NF | 180h |
|  | TOTAL GERAL | 445h |

## Precificacao (R$ 100,00/hora)

| Fase | Modulo | Horas | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mini site presenca digital | 20h | R$ 2.000,00 |
| 2 | Landing page | 40h | R$ 4.000,00 |
| 3 | Financeiro | 85h | R$ 8.500,00 |
| 4 | CRM pos-venda | 120h | R$ 12.000,00 |
| 5 | Emissao NF | 180h | R$ 18.000,00 |
|  | TOTAL ECOSISTEMA | 445h | R$ 44.500,00 |

## Manutencao mensal sugerida (opcional)

| Fase | Mensalidade |
| --- | --- |
| 1 — Mini site | R$ 150,00/mes |
| 2 — Landing | R$ 200,00/mes |
| 3 — Financeiro | R$ 350,00/mes |
| 4 — CRM | R$ 450,00/mes |
| 5 — NF | R$ 500,00/mes |

Nota: Valores por fase podem ser contratados separadamente. Pacote mensal do ecossistema completo pode ser negociado em proposta especifica.